Na temelju članka 108. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 22. sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je

**ODLUKU  
o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vrpolje  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2018. - 2020. godine donesen je uz Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja Općine Vrpolje povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna Općine Vrpolje.

Članak 2.

U Godišnjem izvješću o provedbi Plana razvojnih programa za 2018. godinu daju se u nastavku iskazane aktivnosti po ostvarenju pojedinih programa i projekata koji su realizirani za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **POZICIJA** | **KONTO RAČUN** | **OPIS ULAGANJA** | **PLAN 2018.** | **OSTVARENJE 2018.** |  |
| **I** |  |  | **Kapitalne donacije neprofitnim org.** |  |  |  |
| 1. | 58 | 3821 | Kap.donacije – vatrogasni i lovački domovi i ostali objekti i oprema | 160.000,00 | 158.843,11 |  |
| 2. | 59,60 | 38212 | Kap.donacije – uređenje crkve | 100.000,00 | 95.000,00 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **260.000,00** | **253.843,11** |  |
| **II** |  |  | **POSLOVNI OBJEKTI** |  |  |  |
| 1. | 65 | 4212 | Izgradnja eko-etno kuće | 30.000,00 | 24.875,00 |  |
| 2. | 70,71,72,73,74 | 45112 | Dodatna ulaganja na poslovnim objektima (stara škola, društveni domovi, mrtvačnice i sportski objekti) | 1.505.000,00 | 1.112.350,79 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **1.535.000,00** | **1.137.225,79** |  |
| III |  |  | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-KAPITALNA ULAGANJA** |  |  |  |
| 1. | 77,78,108 | 4213 | Izgradnja pješačkih staza i parkirališta | 540.000,00 | 531.900,62 |  |
| 2. | 79,80,109 | 42131 | Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Grobljanska ul. St. Perkovci | 647.000,00 | 407.835,73 |  |
| 3. | 81,82,110 | 42131 | Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Hercegovačka ul. Stari Perkovci | 700.000,00 | 546.353,67 |  |
| 4. | 111 | 42131 | Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Grobljanska ulica u Čajkovcima | 25.000,00 | 24.942,55 |  |
| 5. | 84 | 42141 | Izgradnja vodovoda | 164.000,00 | 148.582,25 |  |
| 6. | 86 | 42141 | Odvodnja – kanalizacija – projekti | 50.000,00 | 25.370,82 |  |
| 7. | 94 | 42147 | Izgradnja javne rasvjete | 120.000,00 | 118.519,88 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **2.246.000,00** | **1.803.505,52** |  |
| IV |  |  | **OSTALA KAPITALNA ULAGANJA** |  |  |  |
| 1. | 100 | 4214 | Poslovna zona | 20.000,00 | 13.125,00 |  |
| 2. | 101 | 42112 | Građevinsko zemljište | 25.000,00 | 21.000,00 |  |
| 3. | 102 | 42637 | Prostorni plan - izmjene | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 4. | 103,104 | 4214 | Uređenje trgova i javnih površina – centra | 350.000,00 | 292.396,25 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **405.000,00** | **336.521,25** |  |
| V |  |  | **KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA** |  |  |  |
| 1. | 33 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 28.854,45 |  |
| 2. | 34 | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 8.593,90 |  |
| 3. | 35 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 4. | 36 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 220.000,00 | 215.003,47 |  |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **273.000,00** | **252.451,82** |  |
|  |  |  | **UKUPNO I, II, III, IV i V** | **4.719.000,00** | **3.783.547,49** |  |

Članak 3.

Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 2. ovog Plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.godine sljedeći su izvori financiranja:  
1. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – Ukupno 253.843,11 kn iz Općinskog proračuna  
2. Poslovni objekti – Ukupno 1.137.225,79 kn od toga 250.000,00 kn Državni proračun – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i   
 887.225,79 kn iz Općinskog proračuna  
3. Komunalna infrastruktura – Ukupno 1.803.505,52 kn od toga 315.000,00 kn Državni proračun – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 407.835,73 kn iz EU fondova putem APPRR-a i 1.080.669,79 kn iz Općinskog proračuna.  
 4. Ostala kapitalna ulaganja – Ukupno: 292.396,25 kn od toga 150.000,00 kuna, Državni proračun – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i 142.396,25 kn iz Općinskog proračuna.  
5. Kapitalna ulaganja u opremu – Ukupno 252.451,82 kn iz Općinskog proračuna.

Ukupno planirano u 2018. godini za razvojne programe 4.719.000,00 kuna, a realizirano je 3.783.547,49 kn.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na službenim Internet stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik Općinskog vijeća:  
 Tomislav Šimundić

Klasa: 021-05/19-01/03  
Urbroj: 2178/11-01-19-3  
Vrpolje, 25. ožujak 2019.g.