Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23, 13/25), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj __________ 2026. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godine

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 15/24 i 13/25) planiran je u iznosu od 621.888,00 eura, a izvršen u iznosu od 603.009,51 eura.

Članak 2.

Izvršeni program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini obuhvaća sljedeće:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- NERAZVRSTANE CESTE

Radovi na oborinskoj odvodnji u Ulici Matije Gupca u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK	Plan: 22.500,00 eura		Izvršenje : 22.180,89 eura

-Izvori financiranja: 22.180,89 eura iz općih prihoda i primitaka – 11

2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građenje tržnice

UKUPNO TROŠAK	Plan: 11.800,00 eura		Izvršenje: 11.800,00 eura

-Izvori financiranja: 11.800,00 eura iz prihoda za posebne namjene - 42

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Sanacija i uređenje šetnice na Ciglani u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:	Plan: 12.000,00 eura		Izvršenje: 0.00 eura

-izvor financiranja: 00,00 eura iz prihoda za posebna namjene - 42

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim Programom građenja nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

- NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Gaj u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK	=	     0,00 eura

- izvori financiranja: 0,00 eura iz prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - 71, 0,00 eura iz prihoda kapitalne pomoći – 52.

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

a) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Starim Perkovcima – desna strana

UKUPNO TROŠAK		Plan:  176.780,00 eura	Izvršenje: 176.778,15 eura

- Izvori financiranja: 130.378,15 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 46.400,00 eura iz Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine – kapitalne pomoći - 52.

b) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici hrvatskih branitelja u Čajkovcima –dio desne strane (od Crkve do raskrižja prema Starim Perkovcima)

UKUPNO TROŠAK		Plan: 145.000,00 eura	Izvršenje: 139.635,91 eura

-Izvori financiranja: 139.635,91 eura iz općih prihoda i primitaka – 11  i 0,00 eura iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – kapitalne pomoći - 52.

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

a) Uređenje pješačko prometnih površina unutar Poslovno stambene zgrade i Društvenog doma u Čajkovcima

UKUPNO TROŠAK		Plan: 220.000,00 eura	Izvršenje: 218.807,47 eura

-Izvori financiranja: 148.807,47 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 70.000,00 eura iz kapitalnih pomoći – 52 - MRRFEU

b) Rekonstrukcija i uređenje parka i zelenih površina u Vrpolju ispred Crkve od Spomen galerije „Ivana Meštrovića“ do Vatrogasnog doma.

UKUPNO  TROŠAK		0,00 eura

-Izvori financiranja: 0,00 eura iz prihoda za posebne namjene – 42

c) Uređenje dječjeg igrališta na Trgu dr. Franje Tuđmana u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:                          0,00 eura

d) Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:	Plan: 33.808,00 eura		Izvršeno: 33.807,09 eura

-Izvori financiranja: 4.605,16 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 29.201,93 eura iz kapitalnih pomoći – 52 – Ministarstvo demografije i useljeništva

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Ovim Programom građenja nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini.

Članak 3.

Troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu koji su navedeni u članku 2. ovoga Zaključka planirani su u ukupnom iznosu od 621.888,00 eura, a izvršeni u ukupnom iznosu od 603.009,51 eura i raspoređeni su:

|  | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- |
| 11 – Opći prihodi i primici | 452.486,00 eura | 445.607,58 eura |
| 42 – Prihodi za posebne namjene | 23.800,00 eura | 11.800,00 eura |
| 52 – Kapitalne pomoći | 145.602,00 eura | 145.601,93 eura |
| 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 eura | 0,00 eura |
| UKUPNO | 621.888,00 eura | 603.009,51 eura |

Napomena: Izvršenje odnosno realizacija troška građenja komunalne infrastrukture u odnosu na Plan građenja izvršena je oko 96,96 % ili u iznosu od 603.009,51 eura.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“.

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Marlena Kajić Andrijević, mag.iur.

KLASA:

URBROJ:

Vrpolje,