Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23, 13/25), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj __________ 2026. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godine

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 15/24 i 13/25) planiran je u iznosu od 621.888,00 eura, a izvršen u iznosu od 603.009,51 eura.

Članak 2.

Izvršeni program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini obuhvaća sljedeće:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- NERAZVRSTANE CESTE

Radovi na oborinskoj odvodnji u Ulici Matije Gupca u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK	Plan: 22.500,00 eura		Izvršenje : 22.180,89 eura

-Izvori financiranja: 22.180,89 eura iz općih prihoda i primitaka – 11

2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građenje tržnice

UKUPNO TROŠAK	Plan: 11.800,00 eura		Izvršenje: 11.800,00 eura

-Izvori financiranja: 11.800,00 eura iz prihoda za posebne namjene - 42

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Sanacija i uređenje šetnice na Ciglani u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:	Plan: 12.000,00 eura		Izvršenje: 0.00 eura

-izvor financiranja: 00,00 eura iz prihoda za posebna namjene - 42

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim Programom građenja nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

- NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Gaj u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK	=	     0,00 eura

- izvori financiranja: 0,00 eura iz prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - 71, 0,00 eura iz prihoda kapitalne pomoći – 52.

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

a) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Starim Perkovcima – desna strana

UKUPNO TROŠAK		Plan:  176.780,00 eura	Izvršenje: 176.778,15 eura

- Izvori financiranja: 130.378,15 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 46.400,00 eura iz Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine – kapitalne pomoći - 52.

b) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici hrvatskih branitelja u Čajkovcima –dio desne strane (od Crkve do raskrižja prema Starim Perkovcima)

UKUPNO TROŠAK		Plan: 145.000,00 eura	Izvršenje: 139.635,91 eura

-Izvori financiranja: 139.635,91 eura iz općih prihoda i primitaka – 11  i 0,00 eura iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – kapitalne pomoći - 52.

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

a) Uređenje pješačko prometnih površina unutar Poslovno stambene zgrade i Društvenog doma u Čajkovcima

UKUPNO TROŠAK		Plan: 220.000,00 eura	Izvršenje: 218.807,47 eura

-Izvori financiranja: 148.807,47 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 70.000,00 eura iz kapitalnih pomoći – 52 - MRRFEU

b) Rekonstrukcija i uređenje parka i zelenih površina u Vrpolju ispred Crkve od Spomen galerije „Ivana Meštrovića“ do Vatrogasnog doma.

UKUPNO  TROŠAK		0,00 eura

-Izvori financiranja: 0,00 eura iz prihoda za posebne namjene – 42

c) Uređenje dječjeg igrališta na Trgu dr. Franje Tuđmana u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:                          0,00 eura

d) Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Vrpolju

UKUPNO TROŠAK:	Plan: 33.808,00 eura		Izvršeno: 33.807,09 eura

-Izvori financiranja: 4.605,16 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 29.201,93 eura iz kapitalnih pomoći – 52 – Ministarstvo demografije i useljeništva

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Ovim Programom građenja nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini.

Članak 3.

Troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu koji su navedeni u članku 2. ovoga Zaključka planirani su u ukupnom iznosu od 621.888,00 eura, a izvršeni u ukupnom iznosu od 603.009,51 eura i raspoređeni su:

|  | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- |
| 11 – Opći prihodi i primici | 452.486,00 eura | 445.607,58 eura |
| 42 – Prihodi za posebne namjene | 23.800,00 eura | 11.800,00 eura |
| 52 – Kapitalne pomoći | 145.602,00 eura | 145.601,93 eura |
| 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 eura | 0,00 eura |
| UKUPNO | 621.888,00 eura | 603.009,51 eura |

Napomena: Izvršenje odnosno realizacija troška građenja komunalne infrastrukture u odnosu na Plan građenja izvršena je oko 96,96 % ili u iznosu od 603.009,51 eura.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“.

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Marlena Kajić Andrijević, mag.iur.

KLASA:

URBROJ:

Vrpolje,

OBRAZLOŽENJE

Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini

Izvršeni program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini obuhvaća sljedeće:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. NERAZVRSTANE CESTE

Radovi na oborinskoj odvodnji u Ulici Matije Gupca u Vrpolju

- kod izrade projektne dokumentacije na izvođenje radova utrošeno je  21.355, 89 eura (izvođač radova bio je Tehnocolor d.o.o), na stručni nadzor utrošeno je 825, 00 eura (stručni nadzor bio je Đakovoprojekt d.o.o)

-Izvori financiranja: 22.180,89 eura iz općih prihoda i primitaka – 11

2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građenje tržnice

- na izradu projektne dokumentacije utrošeno je 10.500,00 eura ( Đakovoprojekt d.o.o)

- za uslugu izvođenja projektne dokumentacije (solarne elektrane) utrošeno je 1.300,00 eura (Inel d.o.o.)

-Izvori financiranja: 11.800,00 eura iz prihoda za posebne namjene – 42

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIH VOZILA

Za sanaciju i uređenje šetnice na Ciglani u Vrpolju planirano je 12.000,00 eura , a utrošeno je 0,00 eura.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- nije predviđeno

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE

REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET

MOTORNIH VOZILA

a) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Starim Perkovcima – desna strana

- na izvođača radova utrošeno je 174.261, 06 eura (izvođač je bio Brkić d.o.o.), na nadzor je utrošeno 2.517,00 eura (nadzor je bio  Đakovoprojekt d.o.o.)

- Izvori financiranja: 130.378,15 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 46.400,00 eura iz Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine – kapitalne pomoći - 52.

b) Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici hrvatskih branitelja u Čajkovcima –dio desne strane (od Crkve do raskrižja prema Starim Perkovcima)

-na izvođača radova utrošeno je  135.840, 48 eura (izvođač je bio Radnik d.o.o), na nadzor je utrošeno 3.795, 43 eura (nadzor je bio Đakovoprojekt d.o.o.)

-Izvori financiranja: 139.635,91 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 0,00 eura iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – kapitalne pomoći - 52.

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

a) Uređenje pješačko prometnih površina unutar Poslovno stambene zgrade Društvenog doma u Čajkovcima

- na izvođača utrošeno je 212.219,96 eura ( izvođač je bio Tehnocolor d.o.o), na nadzor utrošeno je 6.587,51 euro ( nadzor je bio Đakovoprojekt d.o.o.)

-Izvori financiranja: 148.807,47 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 70.000,00 eura iz kapitalnih pomoći – 52

d) Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Vrpolju

- na izvođača je utrošeno 32.869,59 eura (izvođač je bio I.B.B. Grupa d.o.o), na nadzor utrošeno je 937, 50 eura (nadzor je bio Đakovoprojekt d.o.o)

-Izvori financiranja: 4.605,16 eura iz općih prihoda i primitaka – 11 i 29.201,93 eura iz kapitalnih pomoći – 52 – Ministarstvo demografije i useljeništva

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 15/24 i 13/25) planiran je  u iznosu od 621.888,00 eura, a izvršen u iznosu od 603.009,51 eura.