Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ broj 13/22, 37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23, 13/25), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj  9. sjednici održanoj __________ 2026. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Vrpolje za 2025. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 15/24 i 13/25) planiran je u iznosu od 181.835,00 eura, a izvršen je u iznosu od 114.205,12 eura.

Članak 2.

Izvršeni Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2025. godini obuhvaća sljedeće:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova (nabava, prijevoz i ugradnja) kamenim agregatom nasipnog materijala 0-60 mm u količini od 2500 m³  i geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta i izrada elaborata za evidentiranje cesta.

Planirano: 70.000,00 eura

Ostvareno: 18.976,61 eura

Izvori financiranja: 00,00 eura iz općih prihoda i primitaka – 11, 5.190,00 eura iz prihoda za posebne namjene – 42, 00,00 eura iz prihoda od komunalnog doprinosa – 422, 13.786,61 eura iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 423, 00,00 eura iz prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – 71

UKUPNO PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA IZNOSE 70.000,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 18.976,61 eura.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Potrošni materijal za održavanje (metle i dr)

Planirano:100,00 eura

Ostvareno: 0,00 eura

UKUPNO PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA IZNOSE 100,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 0,00 eura

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Održavanje propusta od nanosa te po potrebi izrada novih ili zamjena postojećih    cijevnih propusta – 2 komada

Čišćenje slivnika, rešetki, šahtova i cijevnih propusta – 3 komad

Planirano: 1000,00 eura

Ostvareno: 0,00 eura

UKUPNO PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA IZNOSE 1000,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 0,00 eura.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Sezonsko cvijeće u 15 žardinjera u centrima naselja – 2 puta godišnje, materijali za košnju i održavanje (silik, ulje, remenje, četke, lanci i dr.), gorivo za trimere, kosilice, motorku, komunalni traktor i teretno vozilo, odnosno za strojeve i opremu, održavanje strojeva i opreme (servisi, štećenje lanaca i sl.)

Planirano: 12.675,00 eura

Ostvareno: 9.884,49 eura

Izvori financiranja: 7.129,23 eura iz prihoda za posebne namjene – 42, 2.755,26 eura iz prihoda od grobne naknade – 425.

UKUPNA PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA IZNOSE 12.675,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 9.884,49 eura.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Održavanje fontane – puštanje fontane u rad i priprema fontane za zimsko razdoblje te održavanje nadstrešnica na stajalištima i zamjena oštećenih dijelova na nadstrešnicama za 2 komada

Planirano: 3.000,00 eura

Ostvareno: 1.482,14 eura

Izvori financiranja: 1.482,14 eura iz prihoda za posebne namjene - 42

UKUPNA PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE IZNOSE 3.000,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD  1.482,14 eura.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja uključuje groblje u Čajkovcima i groblje u Starim Perkovcima

Materijali za košnju i održavanje (silik, ulje, remenje, četke, lanci i dr.), gorivo za trimere, kosilice, motorku, komunalni traktor i teretno vozilo i motorne

škare za živicu, odnosno strojeve i opremu

Planirano: 4.000,00 eura

Ostvareno: 2.506,68 eura

Izvori financiranja: 2.506,68 eura od prihoda za grobne naknade -425

UKUPNA PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA IZNOSE 4.000,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 2.506,68 eura.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje koševa za otpatke – pražnjenje koševa 15 komada te strojno i ručno čišćenje javnih površina od otpada, snijega i leda

Planirano: 60,00 eura

Ostvareno: 0,00 eura

UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA IZNOSE 60,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 0,00 eura.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu za oko 1.300 svjetiljki – rasvjetnih tijela, održavanje, popravak i zamjena svjetiljki i ostalih dijelova javne rasvjete te prema potrebi, Izrada Plana rasvjete i Akcijskog plana

Planirano: 91.000,00 eura

Ostvareno: 81.355,20 eura

Izvori financiranja: 44.149,98 eura iz općih prihoda i primitaka – 11, 37.205,22 eura iz prihoda od komunalne naknade – 421.

UKUPNA PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE IZNOSE 91.000,00 eura, A IZVRŠENA SU U IZNOSU OD 81.355,20 eura.

Članak 3.

Troškovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu koji su navedeni u članku 2. planirani su ukupnom iznosu od 181.835,00 eura, a izvršeni u ukupnom iznosu od 114.205,12 eura i raspoređeni su prema izvorima financiranja kako slijedi:

| Redni broj | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO (euro) | IZVRŠENO (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici - 11 | 54.000,00 | 44.149,98 |
| 2. | Prihodi za posebne namjene - 42 | 22.835,00 | 13.801,37 |
| 3. | Komunalna naknada – 421 | 42.000,00 | 37.205,22 |
| 4. | Komunalni doprinos - 422 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5. | Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - 423 | 40.000,00 | 13.786,61 |
| 6. | Grobna naknada - 425 | 8.000,00 | 5.261,94 |
| 7. | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - 71 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | U K U P N O: | 181.835,00 | 114.205,12 |

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se  u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“.

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Marlena Kajić Andrijević, mag.iur.

KLASA:

URBROJ:

Vrpolje,